Projektantrag: Solarbetriebene Trinkwasserversorgung im Distrikt Nalu, Republik Lumora

Antragsteller: Verein Klarbrunnen, Graz · Lokaler Partner: Lumora Rural Water Trust · Laufzeit: 36 Monate

# 1 Zusammenfassung

Im Distrikt Nalu im Süden der Republik Lumora haben viele Haushalte in der Trockenzeit keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das Projekt errichtet in den drei Gemeinden Kalema, Ostufer und Tamba solarbetriebene Brunnen, ein Leitungsnetz und Wasserkomitees, die den Betrieb dauerhaft sichern. Es erreicht 3.800 Begünstigte.

Das Gesamtbudget beträgt 1.240.000 EUR. Beantragt werden 1.000.000 EUR. Der Rest wird durch weitere Geber gedeckt, entsprechende Gespräche laufen.

Das Projekt soll die Zeit verkürzen, die Frauen und Mädchen täglich für den Wasserholweg aufwenden, die Zahl wasserbedingter Erkrankungen senken und lokale Strukturen für Betrieb und Wartung aufbauen.

# 2 Kontext und Problemanalyse

## 2.1 Ausgangslage

Der Distrikt Nalu liegt im Einzugsgebiet des gleichnamigen Flusses. In der Trockenzeit, die rund sieben Monate dauert, fallen die meisten offenen Wasserstellen trocken oder sind verunreinigt. Haushalte sind dann auf wenige Brunnen angewiesen, von denen mehrere nicht funktionieren.

## 2.2 Betroffene Gruppen

Frauen und Mädchen holen in der Trockenzeit täglich zwei bis drei Stunden Wasser. Die Zeit fehlt für Schulbesuch, Landwirtschaft und Einkommen. Die halbnomadische Viehhaltergruppe der Sabu nutzt die Wasserstellen im Distrikt saisonal, vor allem zwischen Juli und Oktober, um ihre Herden zu tränken.

## 2.3 Lokaler Partner

Der Lumora Rural Water Trust betreibt seit 2014 kleine Wasserprojekte in Südlumora und stellt die lokalen Fachkräfte. Der Verein Klarbrunnen verantwortet Projektsteuerung, Berichtswesen und Finanzen.

## 2.4 Bisherige Versorgung

Im Distrikt bestehen Handpumpen-Brunnen aus früheren Programmen, von denen ein erheblicher Teil nicht funktioniert. Die Gründe sind fehlende Ersatzteile, fehlende Zuständigkeit für die Wartung und teils Versandung der Bohrlöcher. Eine Erfassung des Bestands liegt in Anhang A vor. Offene Wasserstellen im Flussbett werden von Mensch und Tier gleichzeitig genutzt; Durchfallerkrankungen bei Kindern unter fünf Jahren sind nach Auskunft der Gesundheitsstation häufig.

## 2.5 Projektlogik

Wenn Wasserstellen nahe an den Siedlungen zuverlässig und sauber verfügbar sind, sinkt der Zeitaufwand für den Wasserholweg und die Zahl der wasserbedingten Erkrankungen. Wenn die Gemeinden Betrieb und Wartung selbst tragen, bleibt der Zugang auch nach Projektende erhalten. Beides setzt voraus, dass Technik, Organisation und Finanzierung des Betriebs zusammenpassen.

# 3 Aktivitäten

## 3.1 Brunnen und Pumpen

Es werden 12 solarbetriebene Brunnen gebohrt und ausgestattet: fünf in Kalema, vier im Ostufer-Gebiet und drei in Tamba. Die Wasserstelle im Ostufer-Gebiet liegt rund 2 km außerhalb der Siedlung. Die Pumpe läuft aus Effizienzgründen auch nachts, um die Speichertanks zu füllen.

## 3.2 Wasserturm und Leitungsnetz

In Kalema entsteht ein Wasserturm auf Gemeindeland, nach mündlicher Absprache mit dem Dorfvorsteher. Das Leitungsnetz wird von rund 60 lokalen Tagelöhnern gebaut. Die Leitungsgräben verlaufen auf weiten Strecken entlang des Schulwegs der Grundschule Tamba.

## 3.3 Wasserkomitees

In jeder Gemeinde wird ein Wasserkomitee gebildet, das Betrieb, Wartung und Gebührenerhebung übernimmt. Der Lumora Rural Water Trust schult die Mitglieder in den ersten zwölf Monaten.

## 3.4 Hygieneschulungen

An der Grundschule Tamba finden Hygieneschulungen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte statt. Geplant sind zwei Schulungsrunden pro Schuljahr.

## 3.5 Zeitplan

| Zeitraum | Schwerpunkt |
| --- | --- |
| Monate 1 bis 6 | Beschaffung, Gutachten, Bohrungen in Kalema, Gründung der Wasserkomitees |
| Monate 7 bis 18 | Bohrungen und Leitungsbau in Ostufer und Tamba, Wasserturm in Kalema |
| Monate 19 bis 30 | Inbetriebnahme, Schulungen, Hygieneschulungen an der Grundschule Tamba |
| Monate 31 bis 36 | Übergabe an die Komitees, Wirkungsmessung, Abschlussbericht |

# 4 Risiken und Maßnahmen

| Risiko | Eintrittswahrscheinlichkeit | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| Diebstahl von Solarpaneelen | mittel | Einzäunung der Anlagen, Wachdienst durch das Wasserkomitee |
| Pumpenausfall | mittel | Ersatzpumpen auf Lager, Wartungsvertrag mit lokalem Betrieb |
| Lieferverzug bei Solarmodulen | niedrig | Bestellung im ersten Projektquartal, Pufferzeit von acht Wochen |

Nutzungskonflikte werden durch die Wasserkomitees vermieden. Baustellen werden abgesperrt.

# 5 Beteiligung

Gespräche mit den drei Dorfvorstehern haben stattgefunden. Die Ergebnisse flossen in die Standortwahl der Brunnen ein. Die Wasserkomitees werden nach Projektstart bestimmt.

Die Planung wurde mit dem Lumora Rural Water Trust abgestimmt und von dessen Fachkräften vor Ort geprüft. Die Standortwahl folgte technischen Kriterien: Tiefe des Grundwasserspiegels, Entfernung zur Siedlung, Zugänglichkeit für Bohrfahrzeuge.

# 6 Umwelt und Klima

Das Grundwasser ist nach Auskunft der Gemeinden ausreichend. Ein hydrogeologisches Gutachten wird im ersten Projektjahr erstellt. Der Standort in Tamba liegt laut Lagebeschreibung im Überschwemmungsgebiet des Flusses Nalu. Die Anlagen nutzen Lithium-Eisenphosphat-Batterien; die Entsorgung erfolgt nach lokalen Vorschriften.

Details zur Umweltprüfung siehe Anhang C.

# 7 Budget

Das Budget gliedert sich nach Gemeinden und Projektsteuerung (Beträge in EUR).

| Position | Betrag in EUR |
| --- | --- |
| Kalema (Brunnen, Wasserturm, Leitungen) | 420.000 |
| Ostufer (Brunnen, Leitungen) | 310.000 |
| Tamba (Brunnen, Leitungen, Hygieneschulungen) | 290.000 |
| Weru (Brunnen, Leitungen) | 120.000 |
| Projektsteuerung, Monitoring, Evaluierung | 100.000 |
| Summe | 1.240.000 |

# 8 Wirkungsmatrix (Logframe)

| Ebene | Indikator | Zielwert |
| --- | --- | --- |
| Wirkung | Anteil der Haushalte mit Zugang zu sicherem Trinkwasser im Projektgebiet | 85 % |
| Ergebnis 1 | Zahl der Begünstigten mit verbessertem Wasserzugang | 4.200 Begünstigte |
| Ergebnis 2 | Wasserkomitees mit funktionierender Gebührenerhebung | 3 von 3 |
| Ergebnis 3 | Schülerinnen und Schüler mit abgeschlossener Hygieneschulung | 320 |

# 9 Management und Nachhaltigkeit

## 9.1 Organisation

Der Verein Klarbrunnen entsendet eine Projektleiterin für 18 Monate nach Nalu. Der Lumora Rural Water Trust stellt einen Bauleiter, zwei Brunnenbauer-Teams und eine Fachkraft für Hygiene. Entscheidungen zu Standorten und Bauabschnitten fällt ein Lenkungskreis aus beiden Partnern, der vierteljährlich tagt.

## 9.2 Monitoring

Das Monitoring erfasst vierteljährlich die Betriebsstunden der Pumpen, die Entnahmemengen, die Zahl der angeschlossenen Haushalte und Ausfälle. Eine Haushaltsbefragung zum Projektende wiederholt zentrale Fragen der Baseline-Studie.

## 9.3 Nachhaltigkeit

Jeder angeschlossene Haushalt zahlt eine kleine monatliche Gebühr an das Wasserkomitee. Aus den Einnahmen werden Wartung und Ersatzteile bezahlt. Die Komitees führen ein Kassenbuch, das der Lumora Rural Water Trust im ersten Jahr nach Projektende halbjährlich prüft.

# 10 Anlagen

Anhang A: Baseline-Studie Distrikt Nalu (liegt dem Antrag separat bei). Anhang B: Detailbudget. Anhang C: Umweltprüfung.

Anhang A: Baseline-Studie Distrikt Nalu

Erstellt im Auftrag des Vereins Klarbrunnen und des Lumora Rural Water Trust · Erhebung in der Trockenzeit

# A1 Hintergrund und Ziel der Studie

Die vorliegende Baseline-Studie beschreibt die Ausgangslage der Wasserversorgung, der Gesundheit und der Lebensverhältnisse in den drei Projektgemeinden Kalema, Ostufer und Tamba im Distrikt Nalu. Sie dient drei Zwecken: Sie legt Vergleichswerte für die spätere Wirkungsmessung fest, sie unterstützt die Standortwahl der Brunnen, und sie macht sichtbar, welche Gruppen bisher nur eingeschränkten Zugang zu sicherem Wasser haben.

Die Studie wurde im Auftrag des Vereins Klarbrunnen erstellt und vom Lumora Rural Water Trust in der Feldarbeit begleitet. Sie ersetzt keine technische Standortuntersuchung. Hydrogeologische Fragen werden in einem eigenen Gutachten behandelt, das im ersten Projektjahr vorgesehen ist.

## A1.1 Leitfragen

Woher beziehen die Haushalte ihr Trinkwasser, und wie zuverlässig ist die Versorgung über das Jahr?

Wie viel Zeit wenden Haushaltsmitglieder, getrennt nach Geschlecht und Alter, für das Wasserholen auf?

Welche gesundheitlichen Beschwerden werden mit der Wasserqualität in Verbindung gebracht?

Welche Institutionen und Gruppen sind vor Ort für Wasser zuständig, und wie gut funktionieren sie?

Welche Gruppen nutzen die Wasserstellen saisonal oder unregelmäßig, und wie sind sie eingebunden?

## A1.2 Aufbau des Berichts

Abschnitt A2 beschreibt die Methodik. Die Abschnitte A3 bis A5 stellen Geografie, Wasserquellen und Haushaltsstruktur dar. Die Abschnitte A6 bis A9 behandeln Zeitaufwand, Gesundheit, mobile Gruppen und Institutionen. Die Abschnitte A10 bis A13 betrachten Wirtschaft, Bildung, Energie und Umwelt. Abschnitt A14 fasst zusammen.

# A2 Methodik

## A2.1 Stichprobe

Die Haushaltsbefragung wurde in allen drei Gemeinden durchgeführt. Die Haushalte wurden innerhalb jeder Gemeinde nach Siedlungsteilen geschichtet und zufällig gezogen. Ausgangspunkt war das Haushaltsverzeichnis der Dorfvorsteher, das mit Begehungen abgeglichen wurde.

| Gemeinde | Haushalte laut Verzeichnis | Befragte Haushalte | Rücklauf |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalema | 1.020 | 150 | 100 % |
| Ostufer | 870 | 130 | 100 % |
| Tamba | 790 | 132 | 99 % |
| Gesamt | 2.680 | 412 | 99,7 % |

## A2.2 Instrumente

Eingesetzt wurden ein standardisierter Haushaltsfragebogen mit 64 Fragen, 18 leitfadengestützte Gruppengespräche, 24 Experteninterviews sowie eine Begehung aller bekannten Wasserstellen mit Zustandsprotokoll. Die Fragebögen wurden auf Tablets erfasst und täglich zentral gespeichert. Interviewerinnen führten die Gespräche mit Frauen, Interviewer die mit Männern, soweit die Befragten dies wünschten.

## A2.3 Einschränkungen

Die Erhebung fand in einer einzigen Trockenzeit statt. Saisonale Schwankungen der Regenzeit sind deshalb nur über Erinnerungsfragen erfasst. Altersangaben beruhen auf Selbstauskunft und wurden bei Kindern mit Impfkarten abgeglichen, soweit vorhanden. Haushalte der mobilen Viehhaltergruppe wurden nur erreicht, wenn sie sich während der Feldphase im Distrikt aufhielten.

## A2.4 Ethik und Datenschutz

Alle Befragten wurden vor dem Gespräch über Zweck und Verwendung der Daten informiert und stimmten mündlich zu. Namen wurden nicht gespeichert; Haushalte sind über Codes erfasst. Gruppengespräche mit Frauen wurden getrennt von Gruppengesprächen mit Männern geführt, um offene Antworten zu erleichtern.

# A3 Geografie, Klima und Bevölkerung

Der Distrikt Nalu liegt auf einer Hochebene zwischen 640 und 780 Metern über dem Meer und wird vom gleichnamigen Fluss in zwei Hälften geteilt. Kalema liegt auf der nördlichen Seite des Flusses, Ostufer auf der östlichen, Tamba flussabwärts im flachen Auengebiet. Die Gemeinden sind über unbefestigte Pisten verbunden, die in der Regenzeit teilweise unpassierbar werden.

Das Klima ist wechselfeucht mit einer langen Trockenzeit von rund sieben Monaten und zwei Regenperioden. Die Niederschläge schwanken stark zwischen den Jahren. Die folgende Tabelle zeigt Monatsmittel der nächstgelegenen Wetterstation für die letzten zehn Jahre.

| Monat | Niederschlag (mm) | Mitteltemperatur (°C) |
| --- | --- | --- |
| Jan | 118 | 27 |
| Feb | 96 | 28 |
| Mär | 134 | 29 |
| Apr | 152 | 28 |
| Mai | 61 | 26 |
| Jun | 14 | 24 |
| Jul | 6 | 23 |
| Aug | 4 | 24 |
| Sep | 11 | 26 |
| Okt | 47 | 28 |
| Nov | 139 | 27 |
| Dez | 128 | 26 |

## A3.1 Bevölkerung

Nach dem letzten nationalen Zensus leben im Distrikt Nalu rund 14.000 Menschen, davon in den drei Projektgemeinden gut 11.000. Die Bevölkerung ist jung: Mehr als die Hälfte der Befragten ist jünger als 20 Jahre. Die Haushalte bestehen im Mittel aus 5,4 Personen, in Tamba sind sie etwas kleiner als in Kalema.

| Altersgruppe | Anteil Frauen und Mädchen | Anteil Männer und Jungen |
| --- | --- | --- |
| 0 bis 14 Jahre | 25 % | 26 % |
| 15 bis 29 Jahre | 14 % | 13 % |
| 30 bis 59 Jahre | 9 % | 9 % |
| 60 Jahre und älter | 2 % | 2 % |

Die Tabelle gibt Anteile an der befragten Gesamtbevölkerung an und summiert sich wegen Rundung auf rund 100 Prozent.

# A4 Wasserquellen und Zustand der Brunnen

Die Haushalte nutzen je nach Jahreszeit mehrere Quellen. In der Regenzeit dominieren Regenwasserspeicher und Flusswasser, in der Trockenzeit Handpumpen-Brunnen und einzelne Schöpfstellen im Flussbett. Der Zustand der Brunnen ist daher für die Versorgung entscheidend.

## A4.1 Hauptquelle nach Jahreszeit

| Hauptquelle | Regenzeit | Trockenzeit |
| --- | --- | --- |
| Handpumpen-Brunnen | 38 % | 62 % |
| Schöpfstelle im Flussbett | 31 % | 27 % |
| Regenwasserspeicher | 24 % | 1 % |
| Wasserverkäufer (Fass oder Kanister) | 5 % | 8 % |
| Sonstige | 2 % | 2 % |

## A4.2 Betriebszustand der bestehenden Brunnen

Bei der Begehung wurden alle bekannten Handpumpen-Brunnen aufgesucht und nach Funktionstest in drei Zustände eingeteilt: in Betrieb, eingeschränkt, außer Betrieb. Die Brunnen stammen überwiegend aus Programmen der Jahre 2008 bis 2016. Fehlende Ersatzteile und unklare Zuständigkeiten sind die am häufigsten genannten Gründe für Ausfälle.

Im Gebiet Ostufer sind 7 von 19 bestehenden Brunnen außer Betrieb.

| Gemeinde | Bestehende Brunnen | in Betrieb | eingeschränkt | außer Betrieb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalema | 17 | 9 | 3 | 5 |
| Tamba | 12 | 6 | 2 | 4 |

Für Ostufer sind die Zahlen im vorangehenden Absatz genannt; dort wurden zusätzlich zwei Schöpfstellen am Fluss als dauerhaft genutzt erfasst, die nicht als Brunnen gezählt werden.

## A4.3 Register der erfassten Brunnen

Das folgende Register führt jeden bei der Begehung erfassten Brunnen einzeln auf. Das Baujahr beruht auf Angaben der Gemeinden und auf Plaketten an den Pumpen, soweit lesbar.

Register Kalema

| Nr. | Lage | Baujahr | Typ | Zustand | Hauptmangel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAL-01 | Marktplatz | 2013 | Handpumpe | in Betrieb | Pumpengestänge |
| KAL-02 | Schule | 2012 | Handpumpe | in Betrieb | keine Mängel |
| KAL-03 | Gesundheitsstation | 2013 | Handpumpe | in Betrieb | Ventil |
| KAL-04 | Nordrand | 2011 | Handpumpe | außer Betrieb | Pumpengestänge |
| KAL-05 | Südrand | 2011 | Tretpumpe | außer Betrieb | Auslauf |
| KAL-06 | Kirche | 2014 | Handpumpe | außer Betrieb | Pumpengestänge |
| KAL-07 | Dorfmitte | 2009 | Handpumpe | in Betrieb | Auslauf |
| KAL-08 | Westrand | 2011 | Handpumpe | in Betrieb | Pumpengestänge |
| KAL-09 | Marktplatz | 2010 | Handpumpe | in Betrieb | Ventil |
| KAL-10 | Schule | 2015 | Tretpumpe | in Betrieb | Pumpengestänge |
| KAL-11 | Gesundheitsstation | 2012 | Handpumpe | außer Betrieb | keine Mängel |
| KAL-12 | Nordrand | 2014 | Handpumpe | eingeschränkt | Auslauf |
| KAL-13 | Südrand | 2010 | Handpumpe | eingeschränkt | keine Mängel |
| KAL-14 | Kirche | 2015 | Tretpumpe | in Betrieb | Pumpengestänge |
| KAL-15 | Dorfmitte | 2013 | Handpumpe | eingeschränkt | Bohrloch |
| KAL-16 | Westrand | 2011 | Handpumpe | in Betrieb | Auslauf |
| KAL-17 | Marktplatz | 2010 | Tretpumpe | außer Betrieb | Ventil |

Register Ostufer

| Nr. | Lage | Baujahr | Typ | Zustand | Hauptmangel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OST-01 | Ufer Nord | 2012 | Handpumpe | außer Betrieb | Bohrloch |
| OST-02 | Ufer Süd | 2014 | Handpumpe | außer Betrieb | Dichtung |
| OST-03 | Hauptpiste | 2009 | Handpumpe | eingeschränkt | Bohrloch |
| OST-04 | Ortsmitte | 2010 | Handpumpe | außer Betrieb | Pumpengestänge |
| OST-05 | Weideweg | 2013 | Handpumpe | in Betrieb | Bohrloch |
| OST-06 | Moschee | 2011 | Handpumpe | außer Betrieb | Bohrloch |
| OST-07 | Ostrand | 2012 | Handpumpe | außer Betrieb | keine Mängel |
| OST-08 | Flussknick | 2014 | Tretpumpe | in Betrieb | Dichtung |
| OST-09 | Ufer Nord | 2016 | Handpumpe | in Betrieb | Pumpengestänge |
| OST-10 | Ufer Süd | 2014 | Tretpumpe | außer Betrieb | Bohrloch |
| OST-11 | Hauptpiste | 2015 | Handpumpe | außer Betrieb | Dichtung |
| OST-12 | Ortsmitte | 2015 | Handpumpe | in Betrieb | keine Mängel |
| OST-13 | Weideweg | 2011 | Handpumpe | in Betrieb | Ventil |
| OST-14 | Moschee | 2012 | Tretpumpe | in Betrieb | Auslauf |
| OST-15 | Ostrand | 2012 | Handpumpe | eingeschränkt | Bohrloch |
| OST-16 | Flussknick | 2016 | Handpumpe | eingeschränkt | Ventil |
| OST-17 | Ufer Nord | 2015 | Handpumpe | in Betrieb | Ventil |
| OST-18 | Ufer Süd | 2011 | Handpumpe | eingeschränkt | Bohrloch |
| OST-19 | Hauptpiste | 2010 | Handpumpe | in Betrieb | Ventil |

Register Tamba

| Nr. | Lage | Baujahr | Typ | Zustand | Hauptmangel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAM-01 | Schule | 2010 | Handpumpe | in Betrieb | Bohrloch |
| TAM-02 | Aue West | 2013 | Handpumpe | in Betrieb | Auslauf |
| TAM-03 | Aue Ost | 2011 | Handpumpe | eingeschränkt | Bohrloch |
| TAM-04 | Dorfmitte | 2012 | Handpumpe | in Betrieb | keine Mängel |
| TAM-05 | Marktecke | 2008 | Tretpumpe | eingeschränkt | Bohrloch |
| TAM-06 | Pistenkreuz | 2016 | Handpumpe | außer Betrieb | Auslauf |
| TAM-07 | Schule | 2008 | Handpumpe | in Betrieb | keine Mängel |
| TAM-08 | Aue West | 2010 | Tretpumpe | in Betrieb | Dichtung |
| TAM-09 | Aue Ost | 2010 | Handpumpe | außer Betrieb | Pumpengestänge |
| TAM-10 | Dorfmitte | 2013 | Handpumpe | außer Betrieb | Dichtung |
| TAM-11 | Marktecke | 2015 | Handpumpe | in Betrieb | keine Mängel |
| TAM-12 | Pistenkreuz | 2012 | Handpumpe | außer Betrieb | Dichtung |

## A4.4 Gründe für Ausfälle

| Genannter Grund | Nennungen (Anteil der Brunnen) |
| --- | --- |
| Ersatzteil fehlt oder nicht bezahlbar | 41 % |
| Niemand zuständig für Reparatur | 33 % |
| Bohrloch versandet | 14 % |
| Absenkung des Wasserspiegels | 8 % |
| Sonstige | 4 % |

## A4.5 Wasserqualität

An 36 Wasserstellen wurden Stichproben genommen und auf Bakterien untersucht. Aus Handpumpen-Brunnen waren rund zwei Drittel der Proben unauffällig, aus Schöpfstellen im Flussbett nur etwa jede fünfte. Chemische Parameter wurden nur an einer Auswahl von Stellen geprüft und werden im hydrogeologischen Gutachten vertieft.

# A5 Haushaltsstruktur und Lebensgrundlagen

Die Haushalte leben überwiegend von Hirsebau, kleinem Handel und Tagelohn. Rund ein Fünftel der Haushalte wird von Frauen geführt, in den meisten Fällen nach Abwanderung oder Tod des Ehemanns. Diese Haushalte sind bei der Wasserversorgung besonders belastet, weil weniger erwachsene Personen für Wasserholen und Einkommen zur Verfügung stehen.

| Merkmal | Kalema | Ostufer | Tamba |
| --- | --- | --- | --- |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 5,7 | 5,4 | 5,0 |
| Anteil frauengeführter Haushalte | 21 % | 19 % | 23 % |
| Haupteinkommen Landwirtschaft | 58 % | 51 % | 44 % |
| Haupteinkommen Handel | 17 % | 22 % | 21 % |
| Haupteinkommen Tagelohn | 19 % | 21 % | 28 % |
| Anteil mit Mobiltelefon | 63 % | 71 % | 68 % |

## A5.1 Einkommen und Ausgaben für Wasser

Haushalte, die Wasser kaufen, geben dafür in der Trockenzeit einen merklichen Teil ihres Bargeldeinkommens aus. Die Bereitschaft, eine monatliche Gebühr für einen verlässlichen Anschluss zu zahlen, ist hoch, sofern die Gebühr sichtbar in die Wartung fließt. Mehrere Gruppen äußerten Zweifel, ob dies bei früheren Programmen der Fall war.

| Zahlungsbereitschaft pro Monat | Anteil der Haushalte |
| --- | --- |
| keine | 9 % |
| bis zu einer kleinen Gebühr | 46 % |
| mittlere Gebühr | 33 % |
| höhere Gebühr | 12 % |

## A5.2 Profil Kalema

Kalema ist mit gut 1.000 Haushalten die größte der drei Gemeinden und Standort der Gesundheitsstation, der weiterführenden Schule und des Wochenmarkts. Die Siedlung zieht sich entlang der Hauptpiste. Der Ortskern hat als einziger Teil des Distrikts Netzstrom. Die Randbereiche im Norden und Süden sind stärker auf Brunnen und Schöpfstellen angewiesen.

Der Dorfvorsteher wird von einem Ältestenrat beraten, dem keine Frau angehört. Der Rat entscheidet über Landfragen, der Vorsteher vertritt die Gemeinde nach außen. Für den geplanten Wasserturm wurde ein Standort am Ortsrand nahe der Schule in Aussicht genommen; die Eigentumsverhältnisse des Grundstücks sind im Katasterverzeichnis nicht dokumentiert, die Nutzung des Gemeindelands beruht auf überlieferten Rechten.

| Indikator Kalema | Wert |
| --- | --- |
| Haushalte laut Verzeichnis | 1.020 |
| Grundschulen | 1 |
| Weiterführende Schule | 1 |
| Gesundheitsstation | 1 |
| Wochenmarkt | ja, wöchentlich |
| Mobilfunkabdeckung | Ortskern gut, Ränder schwach |

## A5.3 Profil Ostufer

Ostufer liegt auf der östlichen Flussseite und ist nur über eine Furt und eine Fußgängerbrücke mit Kalema verbunden. In der Regenzeit ist die Furt zeitweise nicht passierbar. Die Siedlung besteht aus mehreren Weilern, die durch Felder und Auenwald getrennt sind. Einige Wasserstellen liegen außerhalb der Weiler und werden vor allem von Hirten und von Haushalten der Randlagen genutzt.

Die Brunnengruppe Ostufer hat keine Kasse und keine feste Leitung. Reparaturen werden meist von einzelnen Haushalten organisiert, die Material auf eigene Rechnung bei Händlern kaufen. Die Gemeinde hat keine eigene Schule; Kinder gehen nach Kalema oder in den Nachbarweiler.

| Indikator Ostufer | Wert |
| --- | --- |
| Haushalte laut Verzeichnis | 870 |
| Grundschulen | 0 |
| Weiterführende Schule | 0 |
| Gesundheitsstation | nein, nächste in Kalema |
| Wochenmarkt | nein |
| Mobilfunkabdeckung | schwach |

## A5.4 Profil Tamba

Tamba liegt flussabwärts im flachen Auengebiet und hat die jüngste Bevölkerung der drei Gemeinden. Gemüseanbau auf Flussterrassen ist der wichtigste Einkommenszweig. Die Siedlung wurde in nassen Jahren mehrfach überflutet; die älteren Häuser stehen deshalb etwas erhöht, die neueren in der Aue. Die Grundschule bildet das soziale Zentrum der Gemeinde.

Der Frauenverein Tamba ist gut organisiert und betreibt in Kooperation mit der Schule Hygienetrainings. Er hat Interesse daran, im künftigen Wasserkomitee vertreten zu sein. Von den Dorfvorstehern der drei Gemeinden hat der von Tamba die meisten Erfahrungen mit Entwicklungsprojekten.

| Indikator Tamba | Wert |
| --- | --- |
| Haushalte laut Verzeichnis | 790 |
| Grundschulen | 1 |
| Weiterführende Schule | 0 |
| Gesundheitsstation | nein, nächste in Kalema |
| Wochenmarkt | nein |
| Mobilfunkabdeckung | mittel |

## A5.5 Ausgewählte Befragungsergebnisse im Detail

Die folgende Tabelle zeigt Anteile zustimmender Antworten je Gemeinde. Die Fragen sind in der Reihenfolge des Fragebogens aufgeführt. Fragen zu Wasserstellen und Mengen werden in den Abschnitten A4 und A6 ausgewertet.

| Frage (Anteil Ja) | Kalema | Ostufer | Tamba |
| --- | --- | --- | --- |
| Haushalt besitzt Land | 20 % | 75 % | 37 % |
| Haushalt besitzt Vieh | 50 % | 52 % | 9 % |
| Mindestens ein Kind unter 5 Jahren | 44 % | 82 % | 86 % |
| Mindestens eine Person über 60 Jahre | 34 % | 74 % | 69 % |
| Haushalt hat Zugang zu einer Latrine | 34 % | 63 % | 65 % |
| Haushalt hat Zugang zu Seife | 52 % | 8 % | 19 % |
| Mindestens ein Mitglied arbeitet außerhalb der Gemeinde | 25 % | 66 % | 33 % |
| Haushalt erhält Geldüberweisungen | 17 % | 14 % | 38 % |
| Haushalt hat Spar- oder Kreditgruppe | 85 % | 17 % | 46 % |
| Haushalt hat ein Fahrrad | 80 % | 87 % | 54 % |
| Haushalt hat ein Motorrad | 58 % | 70 % | 91 % |
| Haushalt hat ein Radio | 12 % | 42 % | 90 % |
| Haushalt hat Zugang zu Mobilfunk | 43 % | 19 % | 60 % |
| Haushalt hat ein Konto bei Bank oder Mobile Money | 71 % | 76 % | 12 % |
| Haushaltsvorstand kann lesen und schreiben | 56 % | 70 % | 79 % |
| Mindestens ein Kind besucht die Schule | 80 % | 18 % | 37 % |
| Haushalt hat im letzten Jahr eine Mahlzeit ausgelassen | 78 % | 62 % | 31 % |
| Haushalt hat an einem Gemeindetreffen teilgenommen | 65 % | 21 % | 19 % |
| Haushalt kennt ein Wasserkomitee | 31 % | 59 % | 36 % |
| Haushalt hat sich schon einmal beschwert | 55 % | 73 % | 74 % |
| Haushalt würde Wartungsgebühr zahlen | 80 % | 61 % | 60 % |
| Haushalt würde Arbeit beim Leitungsbau annehmen | 57 % | 58 % | 79 % |
| Haushalt sieht Wasser als größtes Problem | 44 % | 49 % | 59 % |
| Haushalt sieht Gesundheit als größtes Problem | 62 % | 40 % | 45 % |
| Haushalt sieht Einkommen als größtes Problem | 54 % | 30 % | 28 % |

# A6 Zeitaufwand für das Wasserholen

In der Trockenzeit wenden die meisten Haushalte täglich mehrere Stunden für das Wasserholen auf. Die Last liegt überwiegend bei Frauen und Mädchen. Sie tragen das Wasser in Kanistern und Kübeln oft über 3 bis 5 Kilometer, in der Regel in mehreren Gängen.

| Person | Durchschnitt Stunden pro Tag (Trockenzeit) | Anteil, der täglich Wasser holt |
| --- | --- | --- |
| Frauen | 2,6 | 91 % |
| Mädchen (6 bis 14 Jahre) | 1,9 | 78 % |
| Männer | 0,6 | 24 % |
| Jungen (6 bis 14 Jahre) | 0,8 | 31 % |

Mädchen berichten, dass der Schulweg und der Wasserweg sich überschneiden. Mehrere Lehrkräfte nennen Verspätungen und Fehltage am Vormittag, wenn Mädchen vor Unterrichtsbeginn Wasser holen müssen.

## A6.1 Wartezeiten

| Gemeinde | Mittlere Wartezeit an der Wasserstelle (Minuten) | Anteil über 30 Minuten |
| --- | --- | --- |
| Kalema | 34 | 52 % |
| Ostufer | 41 | 61 % |
| Tamba | 27 | 38 % |

## A6.2 Typischer Tagesablauf einer Frau in der Trockenzeit

| Uhrzeit (ungefähr) | Tätigkeit |
| --- | --- |
| 05:00 | Aufstehen, erster Gang zur Wasserstelle |
| 06:30 | Rückkehr, Frühstück zubereiten, Kinder versorgen |
| 08:00 | Feldarbeit oder Handel |
| 11:30 | zweiter Gang zur Wasserstelle |
| 13:30 | Mittagessen, Haushalt |
| 15:30 | Feldarbeit, Brennholz sammeln |
| 17:30 | dritter Gang zur Wasserstelle |
| 19:00 | Abendessen, Haushalt |

Der Tagesablauf wurde in den Gruppengesprächen mit Frauen erarbeitet und zeigt typische Muster. Er ist nicht für jeden Haushalt repräsentativ. In Haushalten ohne erwachsene Männer oder mit mehreren kleinen Kindern fällt ein größerer Teil der Wege auf Mädchen.

## A6.3 Zeitaufwand nach Gemeinde und Jahreszeit

| Gemeinde | Person | Stunden pro Tag, Regenzeit | Stunden pro Tag, Trockenzeit |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalema | Frauen | 1,0 | 2,4 |
| Kalema | Mädchen | 0,6 | 1,9 |
| Kalema | Männer | 0,3 | 0,6 |
| Kalema | Jungen | 0,3 | 0,7 |
| Ostufer | Frauen | 1,0 | 2,3 |
| Ostufer | Mädchen | 0,6 | 1,8 |
| Ostufer | Männer | 0,3 | 0,7 |
| Ostufer | Jungen | 0,3 | 0,8 |
| Tamba | Frauen | 1,0 | 2,8 |
| Tamba | Mädchen | 0,6 | 1,7 |
| Tamba | Männer | 0,2 | 0,6 |
| Tamba | Jungen | 0,3 | 0,8 |

## A6.4 Sicherheit auf dem Weg

In den Gruppengesprächen mit Frauen und Mädchen wurde der Wasserweg zu Zeiten vor Sonnenaufgang und nach Einbruch der Dunkelheit als unsicher beschrieben. Genannt wurden Begegnungen mit fremden Männern, Tiere und schlecht einsehbare Wegabschnitte. Ein Teil der Haushalte holt Wasser deshalb nur in Gruppen.

# A7 Gesundheit und Hygiene

Die Gesundheitsstation Kalema versorgt alle drei Gemeinden. Nach ihren Aufzeichnungen sind Durchfallerkrankungen, Hauterkrankungen und Augeninfektionen die häufigsten wasserbezogenen Diagnosen. Kinder unter fünf Jahren sind besonders betroffen.

| Diagnose (Behandlungen in 12 Monaten) | Kinder unter 5 Jahren | Übrige Bevölkerung |
| --- | --- | --- |
| Durchfall | 1.140 | 620 |
| Hauterkrankungen | 380 | 540 |
| Augeninfektionen | 210 | 260 |
| Typhus (bestätigt) | 18 | 47 |

## A7.1 Hygieneverhalten

| Verhalten | Anteil der Haushalte |
| --- | --- |
| Händewaschen mit Seife nach Toilettenbenutzung | 29 % |
| Wasser wird vor dem Trinken abgekocht oder behandelt | 17 % |
| Wasserbehälter sind abgedeckt | 44 % |
| Verfügt über eine einfache Latrine | 57 % |

## A7.2 Schulen

Die Grundschule Tamba besuchen rund 320 Kinder. Es gibt zwei Latrinengebäude, aber keine Wasserstelle auf dem Schulgelände. Die Kinder bringen ihr Trinkwasser von zu Hause mit. Die Schulleitung unterstützt Hygieneschulungen, wünscht sich aber ein Konzept, das die Lehrkräfte einbindet und über das Schuljahr verteilt.

## A7.3 Erkrankungen im Jahresverlauf

Die Behandlungszahlen der Gesundheitsstation zeigen einen Gipfel bei Durchfallerkrankungen am Ende der Trockenzeit und zu Beginn der Regenzeit, wenn verunreinigtes Wasser aus Schöpfstellen verstärkt genutzt wird.

| Monat | Behandlungen wegen Durchfall (alle Altersgruppen) |
| --- | --- |
| Jan | 64 |
| Feb | 58 |
| Mär | 71 |
| Apr | 96 |
| Mai | 102 |
| Jun | 54 |
| Jul | 38 |
| Aug | 41 |
| Sep | 52 |
| Okt | 88 |
| Nov | 124 |
| Dez | 109 |

## A7.4 Aussagen aus den Gruppengesprächen

„Im Frühjahr, wenn der Fluss kaum Wasser hat, werden die Kinder fast jede Woche krank.“ (Gruppe Frauen, Tamba)

„Wir wissen, dass das Wasser schlecht ist, aber es gibt keine andere Stelle in der Nähe.“ (Gruppe Männer, Ostufer)

„Meine Tochter kommt zu spät in die Schule, weil wir zuerst Wasser holen müssen.“ (Einzelgespräch, Kalema)

## A7.5 Ernährung und Impfstatus der Kinder

Die Gesundheitsstation führt Wachstumskontrollen für Kinder unter fünf Jahren durch. Die Tabelle fasst die Auswertung der letzten Kontrollrunde zusammen.

| Indikator | Kalema | Ostufer | Tamba |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinder mit Kontrolle in den letzten 6 Monaten | 71 % | 54 % | 66 % |
| Untergewicht | 19 % | 24 % | 17 % |
| Wachstumsverzögerung | 27 % | 33 % | 25 % |
| Vollständige Impfung für das Alter | 68 % | 49 % | 63 % |
| Vitamin-A-Gabe im letzten Jahr | 77 % | 61 % | 74 % |
| Ausschließliches Stillen bis 6 Monate | 39 % | 36 % | 42 % |
| Entwurmung im letzten Jahr | 58 % | 41 % | 52 % |
| Moskitonetz im Haushalt | 82 % | 79 % | 85 % |

## A7.6 Gesundheitseinrichtungen und Erreichbarkeit

| Einrichtung | Standort | Personal | Öffnungszeiten | Gehzeit aus Ostufer / Tamba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesundheitsstation | Kalema | 2 Pflegekräfte, 1 Hebamme | Mo bis Sa, 08:00 bis 16:00 | 2 Stunden / 3 Stunden |
| Apotheke (privat) | Kalema | 1 Verkäufer | täglich | 2 Stunden / 3 Stunden |
| Heilerin (traditionell) | Ostufer | 1 Person | auf Anfrage | im Ort / 2 Stunden |
| Mobile Impfteams | Distrikt | 4 Personen | zweimal pro Jahr | vor Ort |

# A8 Viehhaltung und saisonale Nutzung durch die Sabu

Die Sabu sind eine halbnomadische Viehhaltergruppe, die zwischen Juli und Oktober mit ihren Herden in den Distrikt kommt und dann bestimmte Wasserstellen nutzt. Sie sind keine Mitglieder der Dorfgemeinschaften und in den Haushaltsverzeichnissen nicht enthalten. Die Beziehungen zu den ansässigen Gemeinden sind überwiegend friedlich, in trockenen Jahren aber angespannt.

Im Gruppengespräch mit Sabu-Vertretern wurden drei Anliegen genannt: verlässlicher Zugang zu Tränken für Vieh, keine Zugangsgebühren, die sie als ungerecht erleben, und frühzeitige Information über neue Bauwerke an Wegen und Weiden. Frühere Programme hätten Brunnen an Stellen errichtet, die später mit Zäunen oder Mauern umgeben wurden.

| Aussage aus Gruppengesprächen | Gemeinden (Nennungen) | Sabu (Nennungen) |
| --- | --- | --- |
| Wasserstellen sind für Vieh schwer erreichbar | 4 von 18 | 5 von 6 |
| Konflikte um Nutzung in trockenen Jahren | 9 von 18 | 6 von 6 |
| Wurde bei früheren Programmen gefragt | 3 von 18 | 0 von 6 |

## A8.1 Weidekalender der Sabu

| Monat | Aufenthalt der Sabu im Distrikt | Hauptnutzung |
| --- | --- | --- |
| Jan bis Mär | nicht im Distrikt | Weidegebiete im Norden |
| Apr bis Jun | nicht im Distrikt | Weidegebiete im Norden |
| Jul | Ankunft, einzelne Gruppen | Tränken am Flussbett |
| Aug | Hauptaufenthalt | Tränken, Weiden auf Brachflächen |
| Sep | Hauptaufenthalt | Tränken, Weiden auf Brachflächen |
| Okt | Abzug, einzelne Gruppen | Tränken am Flussbett |
| Nov bis Dez | nicht im Distrikt | Weidegebiete im Norden |

## A8.2 Von den Sabu genutzte Wasserstellen

| Stelle | Gemeinde | Art | Nutzung durch Sabu | Zugang laut Befragung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Ostufer | Flussbett | sehr häufig | frei |
| S-02 | Ostufer | Handpumpe | häufig | nach Absprache |
| S-03 | Kalema | Flussbett | häufig | frei |
| S-04 | Kalema | Handpumpe | selten | eingeschränkt |
| S-05 | Tamba | Flussbett | sehr häufig | frei |
| S-06 | Tamba | Teich | häufig | frei, bei Hochwasser unzugänglich |

# A9 Institutionen, Gruppen und Zuständigkeiten

Für die Wasserversorgung sind auf Distriktebene das Wasseramt, auf Dorfebene die Dorfvorsteher und teilweise informelle Brunnengruppen zuständig. Ein Teil der früheren Programme hat Wasserkomitees eingerichtet, von denen viele nach Projektende nicht mehr aktiv waren.

## A9.1 Bestehende Gruppen

| Gemeinde | Gruppe | Aktivität |
| --- | --- | --- |
| Kalema | Frauengruppe Kalema | Sparrunden, gemeinsame Feldarbeit, Schulungen zu Hygiene |
| Kalema | Komitee Handpumpe Nord | Reparaturkasse, seit 2019 inaktiv |
| Ostufer | Brunnengruppe Ostufer | unregelmäßige Treffen, keine Kasse |
| Tamba | Frauenverein Tamba | Verkauf von Gemüse, Hygienetrainings an der Schule |
| Tamba | Elternbeirat Grundschule | Instandhaltung der Latrinen |

Ansprechperson der Frauengruppe Kalema ist Frau Mira Odongo.

Die Frauengruppe Kalema hat nach eigener Aussage 46 Mitglieder und trifft sich zweimal im Monat. Sie hat Erfahrung mit gemeinsamer Kassenführung und wäre bereit, im künftigen Wasserkomitee mitzuarbeiten, wenn Sitzungszeiten und Orte mit ihrem Alltag vereinbar sind.

## A9.2 Entscheidungswege

Entscheidungen über Gemeindeland und Wasserstellen werden von den Dorfvorstehern mit den Ältesten getroffen. Frauen und mobile Gruppen sind in diesen Runden bisher nicht vertreten. Mehrere Befragte betonten, dass mündliche Absprachen im Distrikt üblich und im Alltag bindend seien, aber Streit entstehen könne, wenn die Vorsteher wechseln.

| Frage an Haushalte | Ja | Nein | Weiß nicht |
| --- | --- | --- | --- |
| Kennen Sie die Person, die für Ihre Wasserstelle zuständig ist? | 61 % | 33 % | 6 % |
| Wurden Sie bei einem früheren Projekt gefragt? | 22 % | 71 % | 7 % |
| Wissen Sie, wohin Sie sich bei Problemen wenden können? | 34 % | 58 % | 8 % |

## A9.3 Akteursübersicht

| Akteur | Einfluss auf Wasser | Interesse am Projekt | Haltung laut Gesprächen |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasseramt des Distrikts | hoch | hoch | unterstützend, begrenzte Mittel |
| Dorfvorsteher Kalema | hoch | hoch | unterstützend |
| Dorfvorsteher Ostufer | hoch | mittel | abwartend |
| Dorfvorsteher Tamba | hoch | hoch | unterstützend, erfahren |
| Ältestenrat | hoch | mittel | abwartend |
| Frauengruppen und -vereine | mittel | hoch | unterstützend |
| Lehrkräfte und Schulleitungen | niedrig | hoch | unterstützend |
| Wasserverkäufer | mittel | niedrig | skeptisch |
| Gesundheitsstation | niedrig | hoch | unterstützend |
| Sabu (saisonale Nutzer) | mittel | hoch | interessiert, misstrauisch |

## A9.4 Aussagen zu Beteiligung und Beschwerden

„Wenn der Brunnen kaputt ist, sagen wir es dem Vorsteher. Dann wartet man.“ (Gruppe Männer, Kalema)

„Frauen sitzen nicht im Rat. Wir erfahren, was beschlossen wurde, wenn es schon beschlossen ist.“ (Gruppe Frauen, Ostufer)

„Es kamen Leute mit Fahrzeugen, haben Fotos gemacht und sind nie wiedergekommen.“ (Gruppe Männer, Tamba)

„Wir sind jedes Jahr hier. Aber gefragt hat uns noch niemand.“ (Vertreter der Sabu)

# A10 Wirtschaft und Märkte

Der Distrikt ist an den regionalen Markt in der Bezirkshauptstadt angeschlossen, die über eine Piste in etwa drei Stunden zu erreichen ist. Gehandelt werden Hirse, Erdnüsse, Gemüse und Vieh. Händler kommen im Wochenrhythmus nach Kalema und Ostufer, nach Tamba seltener.

| Produkt | Anteil der Haushalte, die verkaufen | Haupt-Absatzweg |
| --- | --- | --- |
| Hirse | 44 % | Händler im Ort |
| Erdnüsse | 29 % | Wochenmarkt Kalema |
| Gemüse | 36 % | Wochenmarkt, Direktverkauf |
| Vieh | 18 % | Bezirkshauptstadt |

## A9.5 Bisherige Projekte im Distrikt

| Jahre | Träger (fiktiv) | Inhalt | Stand heute |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 bis 2010 | Programm Hoffnungsbrunnen | 10 Handpumpen-Brunnen | überwiegend außer Betrieb |
| 2011 bis 2013 | Distriktverwaltung | 8 Handpumpen-Brunnen, 1 Schulbrunnen | teilweise in Betrieb |
| 2014 bis 2016 | Lumora Rural Water Trust | 14 Handpumpen-Brunnen, Komiteeschulung | Komitees überwiegend inaktiv |
| 2017 bis 2018 | Missionsstation | Regenwasserspeicher an Schulen | in Betrieb |
| 2019 | Nothilfe nach Überschwemmung | Entkeimungstabletten, Tankwagen | beendet |

## A10.1 Preise für Wasser

| Bezugsart | Preis (Landeswährung je 20-Liter-Kanister) | Verfügbarkeit |
| --- | --- | --- |
| Handpumpe, Gemeinde-Brunnen | 5 | frei, teils Wartezeit |
| Schöpfstelle im Flussbett | 0 | frei |
| Wasserverkäufer, Fass | 35 | nach Bedarf |
| Wasserverkäufer, Kanister | 45 | nach Bedarf |

## A10.2 Handwerk und lokale Fachkräfte

Im Distrikt arbeiten einige Schmiede, Mechaniker und Bauhandwerker. Für Bohrarbeiten und Pumpentechnik gibt es keine ortsansässigen Betriebe; diese Leistungen müssen aus der Bezirkshauptstadt oder der Hauptstadt angefordert werden. Das verlängert Reparaturzeiten und erklärt einen Teil der Ausfälle.

| Dienstleistung | Verfügbar im Distrikt | Mittlere Anfahrt |
| --- | --- | --- |
| Fahrrad- und Motorradmechaniker | ja | im Ort |
| Schmied | ja | im Ort |
| Pumpentechniker | nein | rund 3 Stunden |
| Bohrunternehmen | nein | rund 8 Stunden |

## A10.3 Entwicklung der Marktpreise

| Monat | Hirse (je kg) | Erdnüsse (je kg) | Brennholz (je Bündel) | Seife (je Stück) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 1.39 | 3.31 | 1.15 | 0.58 |
| Feb | 1.62 | 3.31 | 1.18 | 0.47 |
| Mär | 1.74 | 2.92 | 0.81 | 0.68 |
| Apr | 1.53 | 2.75 | 1.11 | 0.69 |
| Mai | 1.34 | 3.2 | 1.3 | 0.56 |
| Jun | 1.27 | 2.48 | 1.01 | 0.55 |
| Jul | 1.32 | 2.29 | 0.98 | 0.49 |
| Aug | 1.62 | 2.39 | 1.03 | 0.57 |
| Sep | 1.17 | 3.08 | 0.99 | 0.66 |
| Okt | 1.37 | 2.58 | 1.16 | 0.65 |
| Nov | 1.46 | 3.22 | 0.79 | 0.43 |
| Dez | 1.47 | 2.32 | 1.2 | 0.54 |

# A11 Bildung

In den drei Gemeinden gibt es zwei Grundschulen und eine weiterführende Schule in Kalema. Der Schulbesuch ist in der Primarstufe weit verbreitet, fällt aber in der Sekundarstufe stark ab, besonders bei Mädchen.

| Merkmal | Mädchen | Jungen |
| --- | --- | --- |
| Besuch der Grundschule (6 bis 11 Jahre) | 88 % | 91 % |
| Besuch der weiterführenden Schule (12 bis 17 Jahre) | 34 % | 47 % |
| Lesen und Schreiben (Erwachsene ab 18) | 52 % | 71 % |

Als häufigste Gründe für den Schulabbruch von Mädchen nannten Haushalte Arbeitsbelastung im Haushalt, Heirat und die Entfernung zur weiterführenden Schule. Das Wasserholen wurde in 41 Prozent der Haushalte als ein wesentlicher Teil der Arbeitsbelastung genannt.

## A11.1 Schulen im Überblick

| Schule | Gemeinde | Schülerinnen | Schüler | Lehrkräfte | Latrinen | Wasserstelle am Gelände |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grundschule Kalema | Kalema | 212 | 224 | 9 | 6 | nein |
| Weiterführende Schule Kalema | Kalema | 81 | 102 | 8 | 4 | ja, Regenwasserspeicher |
| Grundschule Tamba | Tamba | 158 | 162 | 7 | 4 | nein |

## A11.2 Gründe für Fehlzeiten

| Grund | Mädchen | Jungen |
| --- | --- | --- |
| Krankheit | 31 % | 34 % |
| Arbeit im Haushalt, Wasserholen | 29 % | 9 % |
| Arbeit auf dem Feld | 14 % | 27 % |
| Schulgebühren oder Material | 13 % | 15 % |
| Weg zur Schule | 9 % | 11 % |
| Sonstige | 4 % | 4 % |

# A12 Energie

Die meisten Haushalte kochen mit Brennholz. Strom aus dem öffentlichen Netz gibt es nur in Kalema Mitte; andernorts nutzen Haushalte kleine Solarlampen oder Batterien. Das Laden von Mobiltelefonen erfolgt an privaten Solarstationen gegen eine kleine Gebühr.

| Energiequelle | Beleuchtung | Kochen |
| --- | --- | --- |
| Netzstrom | 9 % | 0 % |
| Solarlampe | 38 % | 0 % |
| Kerosin oder Batterielampe | 47 % | 0 % |
| Brennholz | 0 % | 94 % |
| Holzkohle | 0 % | 6 % |
| Sonstige | 6 % | 0 % |

Erfahrungen mit Solartechnik sind vorhanden. Mehrere Haushalte berichten von Diebstählen von Paneelen und Batterien, vor allem außerhalb der Siedlungen. Private Betreiber schützen ihre Anlagen mit Zäunen und Wachpersonal.

## A12.1 Private Solarstationen

| Station | Gemeinde | Betreiber | Seit | Leistung (Wp) | Schutz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS-01 | Kalema | Privatperson | 2018 | 400 | Zaun |
| PS-02 | Ostufer | Gemeinde | 2024 | 200 | keiner |
| PS-03 | Tamba | Gemeinde | 2024 | 600 | Mauer |
| PS-04 | Tamba | Schule | 2019 | 200 | Zaun |
| PS-05 | Tamba | Gemeinde | 2015 | 1200 | Zaun und Wache |
| PS-06 | Kalema | Gemeinde | 2016 | 400 | Mauer |
| PS-07 | Tamba | Gemeinde | 2021 | 200 | Mauer |
| PS-08 | Ostufer | Schule | 2021 | 400 | keiner |
| PS-09 | Kalema | Schule | 2020 | 800 | Mauer |
| PS-10 | Kalema | Schule | 2019 | 600 | Zaun und Wache |
| PS-11 | Kalema | Händler | 2017 | 200 | keiner |
| PS-12 | Kalema | Händler | 2020 | 600 | keiner |
| PS-13 | Kalema | Gemeinde | 2016 | 1200 | Mauer |
| PS-14 | Kalema | Privatperson | 2016 | 800 | Zaun und Wache |

# A13 Landnutzung, Umwelt und Naturgefahren

Die Landnutzung ist geprägt von Hirseanbau, Weideflächen und dem Auenwald entlang des Flusses. Tamba liegt in der Flussaue und wird in nassen Jahren regelmäßig überschwemmt. Die Gemeinde berichtet von zwei größeren Überschwemmungen innerhalb der letzten zehn Jahre, bei denen Latrinen und Schöpfstellen verunreinigt wurden.

| Gemeinde | Hauptflächennutzung | Naturgefahr (Haushaltsangabe) |
| --- | --- | --- |
| Kalema | Hirse, Weide | Dürre in 4 von 10 Jahren |
| Ostufer | Hirse, Weide, Auenwald | Dürre, lokale Überschwemmung |
| Tamba | Gemüse, Hirse, Auenwald | Überschwemmung in nassen Jahren |

Die Haushalte nutzen den Auenwald für Brennholz, Futter und Heilpflanzen. Eine Ausweitung der Siedlungsflächen oder neue Wege durch den Auenwald könnten diese Nutzungen berühren und sollten mit den Gemeinden abgestimmt werden. Daten zum Grundwasserstand liegen nur punktuell vor.

## A13.1 Ereignisse der letzten zehn Jahre

| Jahr | Ereignis | Betroffene Gemeinden | Folgen laut Haushalten |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Dürre | alle | Ernteausfall, Viehverluste |
| 2017 | Überschwemmung | Tamba | zerstörte Latrinen, verunreinigte Schöpfstellen |
| 2018 | Heuschreckenschwarm | Kalema, Ostufer | Teilernteausfall |
| 2019 | Überschwemmung | Tamba, Ostufer (Furt) | Furt tagelang gesperrt |
| 2020 | Dürre | alle | späte Aussaat |
| 2021 | Viehseuche | Ostufer | Verluste in Herden |
| 2022 | Dürre | Kalema, Ostufer | Brunnen fielen trocken |
| 2023 | Starkregen | alle | Pisten beschädigt |
| 2024 | Hitzewelle | alle | Gesundheitsstation überlastet |
| 2025 | Dürre | Kalema, Ostufer | Wasserverkäufer teurer |

## A13.2 Flächennutzung im Projektgebiet (Schätzung der Dorfvorsteher)

| Nutzung | Kalema (ha) | Ostufer (ha) | Tamba (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ackerland | 1.240 | 960 | 710 |
| Weide | 880 | 1.100 | 320 |
| Auenwald | 210 | 380 | 450 |
| Siedlung | 95 | 78 | 64 |
| Brache | 320 | 270 | 140 |

## A13.3 Erhebungsprotokoll

Das Protokoll listet die Feldtage der Haushaltsbefragung. Pro Tag wurden zwei Teams eingesetzt.

| Feldtag | Gemeinde | Teams | Interviews | Gruppengespräche | Besonderheiten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalema | 2 | 14 | 0 | Piste gesperrt |
| 2 | Kalema | 2 | 24 | 1 | Tablet-Ausfall |
| 3 | Ostufer | 2 | 16 | 0 | keine |
| 4 | Tamba | 2 | 22 | 1 | Tablet-Ausfall |
| 5 | Ostufer | 2 | 20 | 1 | keine |
| 6 | Ostufer | 2 | 24 | 0 | Markttag, kurze Interviews |
| 7 | Kalema | 2 | 25 | 0 | Tablet-Ausfall |
| 8 | Kalema | 2 | 21 | 1 | Hitze, Pausen verlängert |
| 9 | Ostufer | 2 | 15 | 1 | keine |
| 10 | Tamba | 2 | 18 | 0 | keine |
| 11 | Ostufer | 2 | 20 | 0 | Furt unpassierbar |
| 12 | Tamba | 2 | 18 | 0 | Tablet-Ausfall |
| 13 | Ostufer | 2 | 20 | 0 | Hitze, Pausen verlängert |
| 14 | Ostufer | 2 | 16 | 2 | keine |
| 15 | Kalema | 2 | 19 | 1 | Markttag, kurze Interviews |
| 16 | Ostufer | 2 | 16 | 1 | Piste gesperrt |
| 17 | Tamba | 2 | 20 | 2 | Hitze, Pausen verlängert |
| 18 | Tamba | 2 | 25 | 0 | Hitze, Pausen verlängert |
| 19 | Ostufer | 2 | 25 | 0 | keine |
| 20 | Tamba | 2 | 19 | 0 | Furt unpassierbar |
| 21 | Kalema | 2 | 18 | 0 | Furt unpassierbar |
| 22 | Kalema | 2 | 22 | 1 | Hitze, Pausen verlängert |
| 23 | Kalema | 2 | 23 | 0 | Hitze, Pausen verlängert |
| 24 | Ostufer | 2 | 24 | 0 | keine |

# A14 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Baseline-Studie zeigt eine ausgeprägte Unterversorgung mit sicherem Trinkwasser in allen drei Gemeinden. Ein erheblicher Teil der vorhandenen Infrastruktur ist ausgefallen, und es fehlen verlässliche Zuständigkeiten für Betrieb und Reparatur. Die Last des Wasserholens liegt überwiegend bei Frauen und Mädchen und kostet Zeit, die für Schule, Landwirtschaft und Einkommen fehlt.

In der Trockenzeit stehen pro Person und Tag durchschnittlich 9 Liter zur Verfügung.

Zugleich bestehen Anknüpfungspunkte: eine hohe Zahlungsbereitschaft für verlässliche Anschlüsse, aktive Frauengruppen in Kalema und Tamba und Erfahrung mit privat betriebener Solartechnik. Zu beachten sind die Anliegen der mobilen Viehhaltergruppe, die sich bisher nicht gefragt fühlt, die Sicherheit auf den Wegen und die Gefährdung des Standorts Tamba durch Hochwasser.

## A14.1 Empfehlungen für die Projektplanung

Betrieb und Wartung der Brunnen vor dem Bau organisieren: Zuständigkeit, Kasse, Ersatzteile.

Frauen und die Sabu in Entscheidungen über Standorte, Wege und Komitees einbeziehen.

Bauarbeiten an Wegen, besonders auf Schulwegen, zeitlich und räumlich so planen, dass Kinder nicht gefährdet werden.

Für Tamba Hochwasserschutz und Lage der Anlagen gesondert prüfen.

Das Monitoring auf die in dieser Studie erhobenen Indikatoren abstimmen, damit Vorher und Nachher vergleichbar sind.

# A15 Fragebogen (Auszug)

| Nr. | Frage | Antworttyp |
| --- | --- | --- |
| F1 | Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? | Ja/Nein |
| F2 | Wer ist das Haushaltsoberhaupt? | Ja/Nein |
| F3 | Was ist Ihre wichtigste Einkommensquelle? | Zahl |
| F4 | Welche Quelle nutzen Sie in der Regenzeit für Trinkwasser? | Ja/Nein |
| F5 | Welche Quelle nutzen Sie in der Trockenzeit für Trinkwasser? | Ja/Nein |
| F6 | Wer holt üblicherweise das Wasser? | Ja/Nein |
| F7 | Wie oft am Tag wird Wasser geholt? | Ja/Nein |
| F8 | Wie lange dauert ein Weg zur Wasserstelle? | Ja/Nein |
| F9 | Wie lange warten Sie üblicherweise an der Wasserstelle? | Ja/Nein |
| F10 | Behandeln Sie das Wasser vor dem Trinken? | Ja/Nein |
| F11 | Haben Kinder im Haushalt in den letzten zwei Wochen Durchfall gehabt? | Ja/Nein |
| F12 | Wohin wenden Sie sich bei Krankheit? | Auswahl |
| F13 | Gibt es eine Latrine? | Zahl |
| F14 | Wo waschen Sie sich die Hände? | Freitext |
| F15 | Besuchen Kinder im Haushalt die Schule? | Freitext |
| F16 | Sind Sie Mitglied einer Gruppe oder eines Komitees? | Freitext |
| F17 | Wissen Sie, wer für die Wasserstelle zuständig ist? | Auswahl |
| F18 | Wurden Sie schon einmal zu einem Wasserprojekt befragt? | Freitext |
| F19 | Wohin können Sie sich mit einer Beschwerde wenden? | Ja/Nein |
| F20 | Würden Sie für zuverlässigen Zugang zahlen? | Freitext |
| F21 | Gab es in den letzten 12 Monaten Konflikte um Wasser? | Ja/Nein |
| F22 | Mit wem? | Auswahl |
| F23 | Fühlen Sie sich auf dem Weg zur Wasserstelle sicher? | Freitext |
| F24 | Zu welchen Zeiten nicht? | Zahl |
| F25 | Was wäre Ihre wichtigste Verbesserung? | Zahl |

## A15.1 Hinweis zur Verwendung

Alle Angaben dieser Baseline-Studie sind frei erfunden und dienen ausschließlich als Übungsmaterial.